ACTA DE REUNIÓN – SPRINT 2

(Días 6–10)

Proyecto: Hotel Transilvania

|  |  | 03/10/2025 |
| --- | --- | --- |

### ACTA DE REUNIÓN – SPRINT 2 (Día 6–10)

Fecha de reunión: Día 6
Tipo de reunión: Revisión y planificación de Sprint 2
Asistentes: Rubinho Martínez, Santiago Sierra, Carlos Gaitán

#### Orden del día

- Revisión de entregables del Sprint 1.

- Definición de objetivos para Sprint 2.

- Asignación de tareas y mejoras.

#### Desarrollo

- Se aprobó el resultado del Sprint 1, confirmando que el módulo de reservas cumple las funciones básicas.

- El objetivo del Sprint 2 fue integrar la gestión de clientes y mejorar las validaciones de disponibilidad en tiempo real.

- Rubinho Martínez propuso nuevos campos para el registro de clientes (correo, teléfono, historial).

- Carlos Gaitán implementó la lógica de validación cruzada entre reservas y habitaciones para evitar duplicidad.

- Santiago Sierra diseñó los primeros casos de prueba manuales para las funciones CRUD y actualizó el backlog.

- Se incluyeron validaciones de datos obligatorios y formatos correctos.

#### Conclusiones

- Se logró la integración del módulo de clientes con las reservas.

- Las pruebas de disponibilidad funcionaron correctamente.

- El equipo mantuvo comunicación diaria y cumplió con los plazos.

#### Compromisos

- Preparar la documentación para pruebas de pago simuladas.

- Planificar los criterios de aceptación del Sprint 3.

Firmas:
Rubinho Martínez – Product Owner
Santiago Sierra – Scrum Master
Carlos Gaitán – Desarrollador Líder