# Definición de Roles y Plan de Trabajo - Sistema de Gestión de Reservas

Este documento describe los roles y la planificación por Sprints para el desarrollo de un sistema de gestión de reservas para un hotel. El sistema será desarrollado en 3 Sprints utilizando la metodología Scrum. Incluye los módulos: Reservas, Clientes, Habitaciones y Pagos.

# 1. Roles Principales en Scrum

| Rol | Responsabilidades | Personas Recomendadas |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | - Definir visión del producto. - Priorizar funcionalidades. - Validar el desarrollo. - Comunicación con usuarios. | 1 (dueño o encargado del hotel) |
| Scrum Master (Opcional) | - Facilitar reuniones. - Eliminar bloqueos. - Puede ser asumido por el PO. | 0-1 persona |
| Development Team | - Desarrollar el sistema. - Autoorganizarse. - Entregar incrementos funcionales en cada sprint. | 2-3 personas |

# 2. Roles Técnicos en el Equipo

| Rol Técnico | Funciones Clave | Módulos Asignados |
| --- | --- | --- |
| Backend Developer | - Base de datos. - Lógica de negocio. - Procesos asíncronos (pagos). | Reservas, Habitaciones, Pagos |
| Full Stack Developer | - Formularios básicos. - Integración con backend. - Validaciones simples. | Clientes, Reservas |
| QA / Tester (PO o Dev) | - Pruebas manuales. - Validación de funcionalidades. - Reportar errores. | Todos |

# 3. Planificación por Sprints

El desarrollo se organizará en 3 Sprints, cada uno con objetivos claros y entregables específicos.

## Sprint 1: Base y gestión inicial de reservas

Objetivo: El sistema debe permitir crear y administrar reservas básicas.

| Módulo | Funcionalidades | Detalles |
| --- | --- | --- |
| Reservas | Crear, modificar y cancelar reservas. Validar disponibilidad básica. | CRUD simple con formularios básicos. |
| Habitaciones | Registrar habitaciones con tipo y tarifa. | Tabla en base de datos. |
| Infraestructura | Configurar base de datos y entorno de desarrollo. | Puede ser SQLite o MySQL. |

## Sprint 2: Clientes y disponibilidad en tiempo real

Objetivo: Mejorar reservas y agregar clientes al sistema.

| Módulo | Funcionalidades | Detalles |
| --- | --- | --- |
| Clientes | Registro, consulta y actualización de información. Historial de reservas. | Datos básicos: nombre, documento, teléfono, email. |
| Habitaciones | Estados: disponible, ocupado, en mantenimiento. | Actualización en tiempo real. |
| Reservas | Validaciones más estrictas de disponibilidad. | Evitar doble reserva. |

## Sprint 3: Pagos y cierre

Objetivo: Completar el ciclo con pagos y preparar el sistema para uso real.

| Módulo | Funcionalidades | Detalles |
| --- | --- | --- |
| Pagos | Procesamiento básico. Estados: pendiente, aprobado, rechazado. Confirmación automática. | Simular pagos al inicio, sin pasarela real. |
| Reservas | Confirmación automática después de pago. | Integración simple. |
| QA y Documentación | Pruebas manuales y guía sencilla de uso. | Documento PDF con pasos básicos. |

# 4. Equipo mínimo recomendado

| Persona | Rol Principal | Rol Secundario |
| --- | --- | --- |
| PO | Product Owner | QA manual |
| Dev 1 | Backend Developer | Infraestructura y pagos |
| Dev 2 | Full Stack Developer | Formularios y validaciones |
| (Opcional) | Scrum Master | Puede ser asumido por el PO |